**Информация**

**о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях проведенных КСП Покровского района в 4 квартале 2023 года**

Контрольно-счетной палатой Покровского района Орловской области в 4 квартале 2023 года проведены следующие мероприятия:

**1).** **Проверка целевого использования бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения на территории Покровского района на 2021-2024 годы»**

**Объекты контрольного мероприятия:** администрация Покровского района Орловской области.

**Проверяемый период:** с 01.01.2022 года по 01.09.2023 года.

**По результатам контрольного мероприятия установлено:**

**1.**Ответственным исполнителем, Отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района, разработана муниципальная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения на территории Покровского района на 2021-2024 годы», целю которой является повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению населению Покровского района. Развитие и модернизация систем водоснабжения, водоотведения.

**2.**Общий объём финансовых средств, направленных из бюджета Покровского района на реализацию программных мероприятий, составляет 16194,8тыс. рублей в том числе за проверяемый период 12 005,3 тыс. рублей.

**3.**Фактическое исполнение по финансированию мероприятий Программы составило в 2022 году 100%, в 2023 году 82% по состоянию на 01.09.2023 года.

**4.**Мероприятия, определенные программой, выполнены и их фактическое значение за 2022 год превышают прогнозные на 83,2%.

**5.**В течение 2022 года и восьми месяцев 2023 года изменения в Программу не вносились. В связи с чем были нарушены сроки внесения изменений. В соответствии с п.2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) программы подлежали приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. С 01.09.2023 года государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года. (ФЗ от 04.08.2023 N 416-ФЗ).

**6.**За проверяемый период на скважину д. Николаевка было установлено 6 агрегатов и один насос; на скважину в д. Верхняя Сосна установлено 2 агрегата и один насос; на скважину в д. Журавец установлено 2 агрегата. Замена агрегатов и насосов произведена в результате перебоев с подачей электроэнергии и высокой степенью изношенности водопроводной сети.

По аварийным ситуациям, которые повлекли выход из строя агрегатов и насосов, не применялось никаких мер в части: исполнения гарантийных обязательств; привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей; обращения, претензии, письма, запросы в соответствующие организации. Что привело к неэффективным расходам районного бюджета на сумму 504,49 тыс. рублей.

**2.)** В соответствии со ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ проводилась обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета по доходам и расходам Покровского района, а так же городского поселения Покровское за 9 месяцев 2023 года. По результатам внешних проверок отчетность представлена в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовлено 2 заключения.

**3).** В рамках осуществления текущего контроля проводилась экспертиза, и давались заключения на  внесение изменений в решения Покровского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» и Покровского поселкового Совета народных депутатов «О бюджете городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», подготовлено 4 заключения.

Основной целью вносимых изменений является увеличение объёмов доходов и расходов бюджетов как за счет безвозмездных поступлений, так и за счет собственных доходов, перераспределение плановых расходов в рамках одной целевой статьи, корректировкой расходов за счет средств бюджетов сельских поселений Покровского района, связанных с увеличением плановых расходов и направление их на решение вопросов местного значения. Показатели проекта Решения в целом соответствуют установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ).

**4.)** В рамках предварительного контроля было подготовлено 2 заключения на проект решения «О бюджете Покровского района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» (первое и второе чтение), подготовлено заключение на проект решения «О бюджете городского поселения Покровское на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», в которых дана обоснованность доходных и расходных статей, дефицита бюджета. Показатели проекта бюджета соответствуют установленным ст.33  Бюджетного кодекса Российской Федерации принципам  сбалансированности  бюджета.

На основании Соглашений о передаче Контрольно-счетной палате Покровского района Орловской области части полномочий по внешнему финансовому контролю,проведена экспертиза проектов Решений о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 13 сельских поселений (Дросковское, Верхнежерновское, Ивановское, Моховское, Вышнетуровецкое, Журавецкое, Березовское, Ретинское, Владимировское, Верхососенское, Столбецкое, Даниловское, Топковское), подготовлено 14 заключений.

Проекты Решений о бюджете соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержат основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета. Показатели проекта бюджета соответствуют установленным ст.33  Бюджетного кодекса Российской Федерации принципам  сбалансированности  бюджета.

Председатель

КСП Покровского района

Е.А. Фарафонова